# PotensicProxy_TAF - Projektvorgabe - Update-Bestandsschutz-und-Wiederherstellung - v1.0

| Projekt | PotensicProxy_TAF |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Projektvorgabe |
| Dokumentversion | v1.0 (Entwurf) |
| Erstellt / geändert | 2026-10-14 |
| Verantwortung | Projektverantwortung: noch festzulegen; Ausarbeitung: ChatGPT |
| Status | Entwurf – zur Übernahme bei Umsetzung |
| Vorgesehener Ablageort | DOCUMENTATION/Update_Bestandsschutz/ |

Dieses Dokument beschreibt Anforderungen und geplante Abnahmekriterien. Es bestätigt keine Implementierung oder bestandenen Gerätetests.

# 1. Geltungsbereich

Verbindliche fachliche Vorgabe für alle zukünftigen kompatiblen In-Place-Updates und Hotfixes von PotensicProxy_TAF, unabhängig davon, ob die APK über BL_-Debug-Kanal oder stabilen Release-Kanal verteilt wird. Es handelt sich um eine geplante Projektvorgabe, nicht um einen bereits implementierten Schutzmechanismus.

# 2. Zu erhaltende Bestände

Android-App-Berechtigungen und persistente Storage Access Framework (SAF)-URI-Freigaben.

Gespeicherte Einstellungen, lokale Verbindungsparameter und sensible Daten in den vorgesehenen Android-App-Speichern.

PStart-Sitzungen, Bilddateien, XMP-Daten, Auswertungen und Sitzungsabschlussnachweise.

PPort-Modelle, Zuordnungen, Darstellungsoptionen und bisherige Nutzerdaten.

# 3. Technische Schutzregeln

Application-ID und kompatible APK-Signatur beibehalten; niemals als „Update“ eine Deinstallation mit Datenverlust durchführen. Release-/Debug-Kanäle mit unvereinbaren Signaturen strikt trennen.

Persistente SAF-Freigaben korrekt sichern und bei App-Start prüfen; eine neue Zustimmung darf nur bei tatsächlich fehlendem Zugriff erforderlich sein.

Datenbankschemata und lokale Dateiformate mit migrationsfähigen Versionsmechanismen behandeln. Rückwärtskompatibilität für einen eventuellen Rollback gesondert nachweisen.

Ein unkontrolliertes Ersetzen von Keystores oder automatisches Zurücksetzen von Berechtigungen ist verboten.

# 4. Prüfschema pro Update

Vor dem Update: aktuelle Versionsdaten, Grant-Zustände, Zugriffstests und Dateninventar erfassen; ohne Zugangsdaten oder vertrauliche Inhalte ins Log zu schreiben.

Update: kompatible Signatur, gesicherte Flugsituation und Akkuschwelle >40 % kontrollieren; Installation nur systemkonform.

Nach Neustart: Versionscode, Berechtigungen, SAF-Zugriffe, Sitzungs-/Modellverfügbarkeit und Einstellungen gegen Vorherzustand prüfen.

Bei Abweichung: verständlichen Fehler und gezielten Reparatur-/Neufreigabeweg anbieten; Daten nicht automatisch löschen.

Testergebnis der jeweiligen Release-Dokumentation beifügen; Abweichungen als offen dokumentieren.

# 5. Flugfreigaben und Rückkehr

Temporäre Flug- und PLand-Sicherheitsfreigaben dürfen beim Neustart nicht ungeprüft übernommen werden. Nach jedem Update muss anhand vorhandener Sitzungsnachweise und aktueller Telemetrie neu bewertet werden.

Die frühere APK wird für einen technisch möglichen Wiederherstellungsweg referenziert. Android ermöglicht nicht allgemein jederzeit einen datenbewahrenden Downgrade; deshalb darf Rückkehr nicht als garantiert bezeichnet werden.

# 6. Ablage und Bezug

Vorgesehener Pfad im vollständigen Projekt: PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION/Update_Bestandsschutz/. Diese Unterlage wird in PDF und DOCX unverändert mitgeführt und bei Regeländerung versioniert; die zugehörigen Testergebnisse werden pro Release getrennt erfasst.

Referenz: PotensicProxy_TAF – Änderungsauftrag – GitHub-Updates und Bestandsschutz – v0.2; Dokument „Android-App – Änderungsauftrag – Updateverteilung über GitHub – v0.1“ vom 14.10.2026.

# Änderungshistorie

| Version | Datum | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-14 | Entwurf / fachliche Abstimmung | Erweiterte Anforderungen und projektbezogene Konkretisierung |