# PotensicProxy_TAF – BA_ Automatische Debug-Updates

Dokumentenart: Release-/Änderungsdokumentation

Datum: 14.10.2026

Version: v0.9845.7-rc7

Status: Entwicklungskandidat – Gerätetest und GitHub-Freigabe ausstehend

Ausgangsbasis: v0.9845.7-rc6 (laut Änderungsauftrag)

Verantwortung: Projektverantwortung: Freigabe offen

Ablage: DOCUMENTATION/Update_Bestandsschutz/

Referenzen: BA_-Änderungsauftrag v0.3; allgemeine Projektvorgabe v2.0; Projekt-Dokumentationsregeln

# 1. Implementierter Umfang

BA_, BL_ und BS_ als getrennte GitHub Actions Workflows eingerichtet.

BA_ verlangt vier dauerhafte Debug-Signier-Secrets. Fehlende Werte verhindern die Veröffentlichung.

BA_ veröffentlicht Prerelease mit signierter APK, SHA-256-Datei und Manifest mit Build-ID/Datum.

BL_ und BS_ erzeugen Debug-Artefakte ohne Veröffentlichung als automatisches BA_-Update.

BA_-App-Updater akzeptiert nur Prereleases mit BA_-Kanal, festgelegtem Repository und Tag.

Browser-manifest wird vor einem Download mit dem offiziellen GitHub-Kandidaten verglichen.

Vorhandene Android-Paket- und Zertifikatskontrollen, Hashprüfung, Akkusperre und Installationsbestätigung bleiben erhalten.

Die bestehende Einstellungsoberfläche weist BA_-Kanal und Build-Metadaten aus.

# 2. Geänderte Quelldateien

.github/workflows/build-apk.yml

.github/workflows/ba-update.yml

.github/workflows/bs-build.yml

scripts/prepare_ba_release.py

app/src/main/java/com/potensic/proxy/UpdateManager.kt

webui/src/components/settings/AppUpdateSettings.vue

# 3. Prüfung und Ergebnisse

npm run verify:source – bestanden; Version und Frontend-Quelle geprüft.

Python-Syntax des Manifestgenerators – bestanden.

GitHub-Actions-YAML mit Ruby/Psych eingelesen – bestanden.

APK-Build, Update/Upgrade, SAF- und Nutzerdaten-Regression: nicht getestet.

# 4. Offene Punkte / Freigabesperren

GitHub-Zugriff, Signier-Secrets und ein erfolgreiches BA_-Prerelease konnten hier nicht verifiziert werden.

Android-Gradle-Build konnte nicht ausgeführt werden: Gradle Wrapper benötigt Internetzugang; Android SDK ist nicht verfügbar.

Gerätetest auf Android, Signaturkompatibilität zur installierten APK und Datenerhalt nach Update sind noch nicht nachgewiesen.

Drohnenakkustatus und flüchtige PStart/PLand-Zustände sind nicht eigenständig validiert; die Installationssperre bleibt konservativ bei aktiver Verbindung.

Automatikprüfung läuft in der geöffneten WebUI, nicht als garantierter Android-Hintergrunddienst.

Kein automatisches Backup und kein garantierter Downgrade implementiert. Vor Erstinstallation Daten sichern.

Kein Commit oder GitHub-Push ausgeführt; Commit-Nachricht und Patch liegen zur Übernahme bei.

# 5. Nächste Schritte

Vier BA_-Secrets im öffentlichen Repository TheAndiF/PotensicProxy_TAF hinterlegen und offline gesicherten Keystore prüfen.

Installierte Signatur und neuen BA_-Schlüssel vergleichen; bei Abweichung kontrollierten Migrations-/Sicherungsweg festlegen.

BA_-Commit mit beigefügter Commit-Nachricht erstellen und GitHub Actions prüfen.

Release-Artefakte und tatsächliche versionCode-/Signer-Werte prüfen.

Auf Gerät Sicherungs-/Bestandstest, Flugzustand-/Akku-Sperren, Downloadabbruch und Android-Installationsdialog prüfen.

Erst nach bestandener Abnahme RC freigeben.

# 6. Änderungshistorie

14.10.2026 – v0.9845.7-rc7 – Entwicklungskandidat: BA_-Workflow und Updater-Anpassungen erstellt; Abnahme offen.