# PotensicProxy_TAF – Änderungs- und Prüfbericht – PLand-Projektion

Datum: 2026-10-15

Version: 0.9846.7-rc4

Status: Teilimplementierung / NICHT zur Geräte- oder Flugfreigabe

Verantwortung: Projektentwicklung; fachliche Abnahme durch Auftraggeber

Ablage: docs/changes/ und docs/releases/

Basis: Änderungsauftrag v0.2; Projektvorgaben v2.0; Dateinamen-/Lieferstrukturregeln 14.10.2026

# 1. Umsetzung und Bestandsschutz

Neue Android-API GET /api/pport/models listet vollständig lesbare SAF-Modelle und kennzeichnet unvollständige Einträge, ohne Daten zu löschen. GET /api/pport/models/by-id/{id} liefert explizit ausgewählte Modelle.

Zentrale Anzeigeeinstellungen (Modus, Grundlage, Transparenz, Kontur- und Eckfarbe, Linienstärke, Diagnostik) befinden sich in System → Drohne → PStart / PLand. Browserseitige Persistenz mit defensiven Standardwerten.

Automatische oder manuelle PPort-Auswahl mit expliziter Kennzeichnung fehlender Modelle. Die Auswahl wird lokal gespeichert. Bereits vorhandene PStart-Analyse und der Aufnahmeablauf bleiben im Code unverändert.

Cockpit zeigt keinen separaten Mustermodus-Wahlschalter mehr. PLand-Vorschau bleibt durch den bisherigen Schaltzustand gesteuert. Ohne gültige Bild-/Pose-Geometrie erfolgt nur ein Statushinweis, keine scheingenaue Quadratprojektion.

Gemeinsames Modul PLandFrameGeometry.ts: Quellpixel-zu-Viewport-Koordinaten (Contain/Crop/Letterbox), Homographie aus vier Ecken, inverse perspektivische Texturabbildung; noch nicht in den Live-Framepfad eingebunden.

Es wurden keine Flugsteuerungs- oder PLand-Freigabepfade absichtlich geändert. Bestehende native Berechtigungen/SAF-Daten werden durch die neuen lesenden Endpunkte nicht entfernt.

# 2. Anforderungsstand A01–A18

| Anforderung | Stand | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| A01–A02 | OFFEN | Pose-/Zeitachsen und Frame-Synchronisierung fehlen. |
| A03 | OFFEN | verticalDistance minus flugbezogener Startwert nicht end-to-end verifiziert; altitude deaktiviert für Modellskala. |
| A04 | OFFEN | MIN/MAX Intrinsics und Crop-Kalibrierung nicht vorhanden. |
| A05 | TEILWEISE | Homographie- und Rasterfunktion implementiert, Live-Einbindung fehlt. |
| A06 | OFFEN | Robuste Live-Markereckenerkennung nicht vorhanden. |
| A07 | TEILWEISE | Konfiguration vorhanden, Projektionen mangels gültiger Daten deaktiviert. |
| A08 | TEILWEISE | Contain/Crop-Transformation vorhanden; Rotation nicht umgesetzt. |
| A09 | TEILWEISE | Fail-closed UI, Modellfehler sichtbar; Frame-Freshness ausstehend. |
| A10 | OFFEN | Per-Frame strukturiertes Diagnoselog fehlt. |
| A11 | TEILWEISE | Gemeinsame Geometriekomponente, Integration PStart/PPort noch offen. |
| A12 | TEILWEISE | Alte Modelle lesend; native/Update-Regressionsprüfung fehlt. |
| A13 | TEILWEISE | Darstellungskonfiguration und Persistenz vorhanden. |
| A14 | TEILWEISE | Cockpit-Moduswahl entfernt; Flugpfad nicht am Gerät geprüft. |
| A15 | TEILWEISE | Alle PPort-Verzeichnisse gelistet; Zeit-/Qualitätsmetadaten unvollständig. |
| A16 | TEILWEISE | Auswahl erstes vollständiges Modell in absteigender Ordner-ID-Reihenfolge; nicht gesichert nach Auswertungsabschluss. |
| A17 | TEILWEISE | Persistente manuelle Auswahl, nicht verfügbar wird gemeldet. |
| A18 | TEILWEISE | Explizites Laden ausgewählten Modells, Projektion sicher ausgeblendet. |

# 3. Prüfprotokoll

PASS: vue-tsc --noEmit (TypeScript/ Vue-Struktur) ohne Fehler.

BLOCKIERT: npm run build: mitgeliefertes .bin/vue-tsc nicht ausführbar; direkter Vue-Typcheck jedoch erfolgreich.

BLOCKIERT: vite build: Linux-Rollup-Nativmodul nicht im gelieferten Windows-Abhängigkeitsbaum vorhanden. Eingebettetes Android-WebUI-Bundle daher NICHT aktualisiert.

NICHT DURCHGEFÜHRT: Kotlin-/Android-Gradle-Build, automatisierte Bildtests, reale Kamerafahrt, Zoom-/Gimbal-/Höhenmessungen, Geräte- und In-Place-Updateprüfung.

WICHTIG: Die vorliegende Änderung ist Quellcode-Arbeitsstand, kein einsetzbarer APK-Release. Der bestehende eingebettete WebUI-Bestand bleibt unverändert und erfüllt die neuen Projektionsanforderungen nicht.

# 4. Offene Abnahmeaufgaben

Natives Rollup-Modul unter passender Buildumgebung installieren und WebUI dist nach Android assets/web übertragen; eingebettete Render-Marker und Quellen prüfen.

PPort-Erfolgszeitstempel beim atomaren Speichern erfassen, historische Modelle migrationssicher sortieren und Metadaten vollständig anzeigen.

PStart-Ausgangshöhe flugbezogen persistieren und Referenzhöhe auf Marker-Ebene überprüfen; Telemetrie pro Frame synchronisieren.

Live-Markerecken mit Orientierung und Qualitätsindikatoren ermitteln; Bild- und Telemetrievariante getrennt anzeigen.

Kamera MIN/MAX, Gimbalachsen, Geometrie, Crop/Rotation kalibrieren und synthetische Pixelabweichungen testen.

Android-Build, Echtaufnahmen, Berechtigungs-/Datenbestand und Updates auf Gerät testen. Erst danach fachliche Abnahme einholen.

# 5. Geänderte/Neue Projektdateien

app/src/main/java/com/potensic/proxy/PPortModelStorage.kt

app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt

webui/src/composables/usePLandProjectionSettings.ts

webui/src/components/settings/PrecisionStartSettings.vue

webui/src/components/cockpit/VideoPlayer.vue

webui/src/services/PLandFrameGeometry.ts

Entfernte Bestandsdateien: keine. removed_files.txt im Änderungspaket ist leer. Kein externer Patch erforderlich, wenn das Gesamtprojekt verwendet wird.

# 6. Versionshistorie

0.9846.7-rc4 | 2026-10-15 | Quellcode-Teilimplementierung und verifizierte Grenzen der PLand-Projektion.