# PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation

Kameraaufnahme, Videozustand, Galerie-Metadaten und Datei-Download - Abgleich mit PotensicPro

| Dokumentart | Projektdokumentation / Korrekturstand |
| --- | --- |
| Projekt | PotensicProxy_TAF |
| Datum | 2026-10-02 |
| Version | v1.2 |
| Status | Software umgesetzt - reale Geräteabnahme erforderlich |
| Verantwortlich | OpenAI / ChatGPT im Auftrag des Projektbenutzers |
| Vorgänger | v1.1 - Kamera-Aufnahme, Download und Zeitstempel |
| Referenzen | PotensicPro.zip; Änderungsauftrag Kamera/Galerie/Medientransfer v1.1; Projektdokumentationsregeln |
| Ablageort | DOCUMENTATION/ im Projektpaket |

# 1. Anlass und Ziel

Nach der v1.1-Auslieferung wurde der Kamera-/Downloadpfad erneut direkt gegen die dekompilierten PotensicPro-Quellen geprüft. Dabei zeigte sich, dass die in v1.1 angenommene normale Aufnahme über Function 0x1200 / Commands 0x51 und 0x50 nicht dem von PotensicPro verwendeten USB-Kamerapfad entspricht. Ziel dieses Stands ist deshalb, die normalen Aufnahme- und Downloadfunktionen an den bestätigten Herstellerpfad anzugleichen und die Galerie-Zeitangabe aus echten Kamera-Metadaten zu speisen.

# 2. Bestätigte PotensicPro-Referenzen

| PotensicPro-Quelle | Bestätigter Befund |
| --- | --- |
| com.logan.usb.UsbCameraHandler | Normale Kamera sendet über UsbPayloadWrapper.wrap((short)32, payload): Foto [01], Video Start [00 01], Video Stop [00 00]. |
| com.logan.usb.gallery.RemoteFileDownloader | 0x1B-Request: Offset uint64 LE + Länge uint64 LE + Dateiname; Download-Einheit 102400 Byte; Unit-Timeout 1000 ms. |
| com.logan.camera.data.DownloadData | 0x1B-RX: Flag, Offset uint64 LE, Payload-Länge uint16 LE; beim finalen Frame 32 Byte zusätzlicher Bereich vor Offset/Länge. |
| com.logan.usb.gallery.RemoteFileThumbLoader | 0x20 sendet JSON filelist; Antwort liefert file_info mit file, len, lrv_len, createtime. |
| com.logan.camera.JsonParser / UsbFileLenData | createtime und Dateigrößen werden als Kamera-Metadaten aus 0x20 übernommen. |

# 3. Umgesetzte Änderungen

## 3.1 Foto und Video

Der normale Capture-Pfad wurde auf den PotensicPro-USB-Kamerapfad FE 0x15 / FF FD / Function 0x0020 umgestellt. Die vorherige v1.1-Verwendung von 0x1200/0x51 und 0x1200/0x50 wird für die normalen Foto-/Video-Buttons nicht mehr verwendet.

| Aktion | Payload nach Function 0x0020 | TAF-Verhalten |
| --- | --- | --- |
| Foto | 01 | Direkter Foto-Button sendet genau diesen Payload. |
| Video starten | 00 01 | Video-Button sendet Start, wenn die Kamera nicht aufzeichnend gemeldet ist. |
| Video stoppen | 00 00 | Video-Button sendet Stop, wenn die Kamera aufzeichnend gemeldet ist. |

Der Videozustand wird nicht mehr allein durch den Tastendruck angenommen. TAF wertet die Antwort auf Command 0x00 aus: Datenbyte 1 setzt recording=true, Datenbyte 0 setzt recording=false. Während eine Antwort aussteht, ist der Video-Button gesperrt. Die Beschriftung wechselt zwischen „Video starten“ und „Video stoppen“.

## 3.2 Android-/HTTP-Pfad

Auch der Android-Protokollbuilder verwendet für Foto und Video nun Function 0x0020. Der HTTP-Endpunkt /api/cmd/record akzeptiert action=start bzw. action=stop und baut dadurch keinen unbestätigten Toggle mehr. /api/cmd/photo verwendet den bestätigten Foto-Payload [01].

## 3.3 Galerie-Zeitstempel und 0x20-Metadaten

Nach vollständigem Laden der 0x18/0x19-Dateiliste fordert TAF zusätzlich 0x20-Metadaten in kleinen Dateibatches an. Die Anfrage enthält - entsprechend PotensicPro - ASCII-JSON mit filelist. Aus der Antwort werden file, len, lrv_len und createtime übernommen. Der angezeigte Zeitstempel verwendet createtime als Primärquelle. Nur wenn die Kamera keinen verwertbaren Wert liefert, bleibt die bisherige Dateinamenanalyse als Fallback aktiv.

UI kennzeichnet die Quelle als „Kamera“ oder „Dateiname“.

Metadaten-Timeout blockiert die Galerie nicht; nach begrenzten Wiederholungen bleibt die Liste nutzbar.

Die über 0x20 gelieferte Dateigröße kann direkt für den Download verwendet werden; 0x1A bleibt Fallback, falls Metadaten fehlen.

## 3.4 Datei-Download 0x1B

Der Downloadparser wurde von einer heuristischen 64-/16-Bit-Längenerkennung auf das in PotensicPro bestätigte RX-Layout umgestellt. Die Request-Länge bleibt uint64 LE, die im Antwortblock enthaltene Payload-Länge ist dagegen uint16 LE.

| Element | Normaler RX-Block | Finaler RX-Block |
| --- | --- | --- |
| Flag | 1 Byte | 1 Byte, Wert 2 |
| Zusatzbereich | - | 32 Byte |
| Offset | uint64 LE | uint64 LE |
| Payload-Länge | uint16 LE | uint16 LE |
| Payload | direkt anschließend | direkt anschließend |

Request-Einheit auf 102400 Byte gesetzt.

Bei 1 s ohne Fortschritt wird ab dem aktuell bestätigten Offset erneut angefordert.

Bei Offset-Abweichung wird nicht sofort abgebrochen; TAF fordert erneut ab dem aktuell bestätigten Offset an.

Nach längerem Gesamt-Timeout wird 0x1E zum Abbruch gesendet und ein sichtbarer Fehler gesetzt.

Doppelte Retry-Blöcke, die vollständig vor dem aktuellen Offset liegen, werden ignoriert.

Für Videos bleibt bewusst die Projektanforderung „vollständige Originaldatei“ bestehen: TAF fordert weiterhin den ausgewählten MP4-Dateinamen an. PotensicPro verwendet im betrachteten Gallery-Playback-Downloader für Videos LRV. Diese Abweichung ist dokumentiert und wurde nicht stillschweigend in einen LRV-Download geändert.

# 4. Geänderte Dateien

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| webui/src/protocol/PacketBuilder.ts | Foto/Video-Payloads 0x0020; Start/Stop getrennt; 0x20-Metadatenrequest. |
| webui/src/services/DroneControlService.ts | Foto sowie zustandsabhängiges Video Start/Stop auf PotensicPro-Pfad. |
| webui/src/services/CameraMediaService.ts | Record-ACK, 0x20-Metadaten, 102400-Byte-Download, exaktes 0x1B-RX-Layout, Retry/Abort. |
| webui/src/stores/useCameraStore.ts | recording/pending; Kamera-Zeitstempel, Größe und LRV-Größe pro Galerieeintrag. |
| webui/src/components/cockpit/FlightActions.vue | Direkter dynamischer Video-Start/Stop-Button. |
| webui/src/components/gallery/GalleryView.vue | Zeitstempelquelle sichtbar gemacht. |
| webui/src/components/usb/PacketConstructor.vue | Diagnosegenerator auf bestätigten Foto-/Video-Startpfad gestellt. |
| webui/src/i18n/index.ts | Texte für Video starten / stoppen ergänzt. |
| app/src/main/java/com/potensic/proxy/DroneProtocol.kt | Android-Foto/Start/Stop über 0x0020. |
| app/src/main/java/com/potensic/proxy/protocol/PotensicProtocol.kt | Getrennte Start-/Stop-Builder freigegeben. |
| app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt | /api/cmd/record?action=start¦stop. |
| README.md / PROTOCOL.md | Herstellerabgleich und bestätigte Protokolldetails dokumentiert. |

# 5. Prüfungen und Grenzen

| Prüfung | Ergebnis |
| --- | --- |
| TypeScript/Vue - vue-tsc --noEmit | BESTANDEN; keine Typfehler. |
| Vite Produktionsbuild | In dieser Linux-Umgebung nicht ausführbar, da im gelieferten node_modules nur Windows-Rollup-Binaries enthalten sind; @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt. |
| Android/Kotlin Gradle Compile | Nicht ausführbar; Gradle Wrapper möchte 8.11.1 herunterladen, Netzwerkzugriff ist in der Ausführungsumgebung nicht verfügbar. |
| PotensicPro-Quellenabgleich | Durchgeführt für UsbCameraHandler, RemoteFileDownloader, DownloadData, RemoteFileThumbLoader, JsonParser und UsbFileLenData. |
| Reale ATOM-Geräteabnahme | Offen; echte Kamera-/Firmwareantworten können hier ohne angeschlossene Drohne nicht verifiziert werden. |

Die Software implementiert die in den PotensicPro-Quellen belegten Formate. Firmwareabhängige Besonderheiten müssen weiterhin am realen ATOM-System anhand der FE-0x05-Logs bestätigt werden. Unbekannte Payloadwerte wurden nicht erfunden.

# 6. Geräteabnahme

Foto drücken: neue JPG-Datei muss auf der Drohnen-SD entstehen; Antwort Command 0x01 / Status 0 muss im Log erscheinen.

Video starten: Antwort Command 0x00 mit Datenbyte 1 muss den Button auf „Video stoppen“ umschalten. Danach stoppen; Datenbyte 0 muss den Zustand zurücksetzen.

Galerie neu laden: 0x20-Metadaten sollen createtime liefern; UI muss „Kamera“ als Zeitquelle anzeigen. Fehlt 0x20, darf die Galerie dennoch READY bleiben.

JPG herunterladen: erster gültiger 0x1B-Block muss den Fortschritt über 0 % erhöhen; Folgeblöcke bis 100 %; lokale Datei öffnen und Größe vergleichen.

Bei Downloadtimeout: Retry im 1-s-Raster ab aktuellem Offset prüfen; nach Gesamt-Timeout muss 0x1E gesendet und ein sichtbarer Fehler angezeigt werden.

MP4-Download separat prüfen, weil PotensicPro im betrachteten USB-Gallery-Downloader für Video LRV nutzt, TAF aber gemäß Projektanforderung die Original-MP4 anfordert.

# 7. Änderungshistorie

| Version | Datum | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-02 | Vorgänger | Kamera/Galerie/Medientransfer-Grundumsetzung. |
| v1.1 | 2026-10-02 | Ersetzt | Zwischenstand mit 0x1200-Captureannahme und heuristischem Downloadparser. |
| v1.2 | 2026-10-02 | Software umgesetzt / Geräteabnahme offen | Capture auf bestätigten PotensicPro-0x0020-Pfad; getrenntes Video Start/Stop; 0x20-createtime; 102400-Byte-0x1B-Download und exaktes RX-Layout. |